Z Á P I S

z 38. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 21.01.2010 od 18.00 hodin do 19.30 hodin

v zasedací místnosti úřadu městyse

Přítomni:   Josef Lněníček, Václav Svoboda, Zdeňka Schieferdeckerová, Antonín

Lněníček, Ing. Jaroslav Vávra , Martin Kaše,  Helena Trochtová

Omluveni:  Josef Kříž, Miloš August

Neomluveni:

Hosté:

Zasedání ZM je usnášeníschopné.

38. zasedání ZM Nepomyšl bylo řádně vyhlášeno a svoláno.

Diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání samostatně. Po dobu jednání ZM nesmí nikdo z přítomných občanů do průběhu jednání svévolně zasahovat. Slovo bude uděleno každému, kdo se o ně řádně přihlásí. Členové ZM se též o slovo během jednání budou hlásit a nebudou se navzájem přerušovat. Nebudou-li tato pravidla dodržena, přeruší se jednání ZM  a svolá se v náhradním termínu.

ad1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany.

ad 2) PROGRAM

- Zahájení

- Schválení programu a ověřovatelů zápisu

- Dofinancování stavby Kanalizace a ČOV Nepomyšl  + termín dokončení stavby (návrh dodatku č.4)

- Diskuse

- Usnesení

- Závěr

# Schválení programu a ověřovatelů zápisu

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu paní Zdeňku Schieferdeckerovou a pana Václava Svobodu.

Hlasování:		pro: 7		       proti: 0		    zdrželi se: 0

Dále určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.

ZM Nepomyšl schválilo program 38. mimořádného veřejného zasedání ZM a ověřovatele zápisu paní Zdeňku Schieferdeckerovou a pana Václava Svobodu .

Antonín Lněníček navrhl protinávrh na změnu bodu programu, rozdělit bod 3

na tři části:

3a) Kanalizace vícepráce

3b) ČOV vícepráce

3c) Změna termínu dokončení stavby

Hlasování:		pro: 7		       proti: 0		    zdrželi se: 0

ad 3a)

Kanalizace vícepráce

Vodohospodářská stavební spol. s.r.o. Chomutov zaslala návrh dodatku č. 4        ke smlouvě o dílo č. 200403 na provedení akce „Kanalizace a čistírna odpadních vod Nepomyšl“na dofinancování stavby – Kanalizace vícepráce ve výši 1.250.784,30 Kč bez DPH. Po zkontrolování návrhu VHS bylo zjištěno, že nesouhlasí počet metrů ve vícepracích s porovnáním s projektovou dokumentací. Starosta nechal hlasovat o uvolnění finanční částky na vícepráce kanalizace ve výši 1.250.784,30 Kč bez DPH.

Hlasování:		pro: 0		       proti: 6		    zdrželi se: 1  (Ant.Lněníček)

ZM Nepomyšl neschválilo uvolnění finanční částky Vodohospodářské stavební spol. s.r.o. Chomutov na vícepráce kanalizace ve výši 1.250. 784,30 Kč bez DPH.

ad 3b)

ČOV vícepráce

Vodohospodářská stavební spol. s.r.o. Chomutov zaslala návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 200403 na provedení akce „Kanalizace a čistírna odpadních vod Nepomyšl“na dofinancování stavby – ČOV vícepráce ve výši 224.225,- Kč bez DPH. Dle skutečně provedených prací tato částka odpovídá návrhu v dodatku č. 4. Starosta nechal hlasovat o uvolnění finanční částky na vícepráce ČOV ve výši 224.225,- Kč bez DPH.

Hlasování:		pro: 7		       proti: 0		    zdrželi se: 0

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finanční částky Vodohospodářské stavební spol. s.r.o. Chomutov na vícepráce ČOV ve výši 224.225,- Kč bez DPH.

ad 3c)

Změna termínu dokončení stavby

Vodohospodářská stavební spol. s.r.o. Chomutov zaslala návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 200403 na provedení akce „Kanalizace a čistírna odpadních vod Nepomyšl“ na změnu termínu dokončení díla k 31.12.2009.

Hlasování:		pro: 0		       proti: 7		    zdrželi se: 0

ZM Nepomyšl neschválilo změnu termínu dokončení díla k 31.12.2009 – stavba „Kanalizace a čistírna odpadních vod Nepomyšl“

ad 4) DISKUSE

H.Trochtová – navrhla zakoupit na toalety v kulturním domě v Nepomyšli držáky

na toaletní potřeby, dodat zásobníky na mýdlo, opravit kliky u

dveří

ad 5) USNESENÍ

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 38. mimořádného zasedání, konaného dne 21. ledna 2010.

I. schvaluje:

- Program zasedání ZM  a ověřovatele zápisu Zdeňku Schieferdeckerovou a Václava Svobodu.

2)   Schvaluje protinávrh na změnu bodu programu

3)   Uvolnění finanční částky Vodohospodářské stavební spol. s.r.o. Chomutov na

vícepráce ČOV ve výši 224.225,- Kč bez DPH.

II. neschvaluje:

1)  Uvolnění finanční částky Vodohospodářské stavební spol. s.r.o. Chomutov na

vícepráce kanalizace ve výši 1.250.7484,30 Kč bez DPH.

2)  Změnu termínu dokončení díla k 31.12.2009 – stavba „Kanalizace a čistírna

odpadních vod Nepomyšl“

Hlasování:		pro: 7		         proti: 0		 zdrželi se: 0

ad 6) ZÁVĚR

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.30 hod. hodin ukončil.

……………………….....……				………………………………

ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu

Zdeňka Schieferdeckerová					Václav Svoboda

……………………………..

starosta

## Josef Lněníček

V Nepomyšli dne 28.01.2010

Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 10 stran + 3  přílohy

- prezenční listina

- pozvánka na 38. mimořádné zasedání ZM Nepomyšl

- návrh dodatku č. 4